学籍番号

名前

キャリア２年　ITP　卒業単位認定試験

次の文章について、正しいものについては○、間違いのあるものについては×を解答欄に記入しなさい。	（40点　＠2点）

プロジェクト品質マネジメントとは、プロジェクトの品質を高めるための管理手法の事である。	（　　○　　）

プロジェクト・コミュニケーション・マネジメントとは、プロジェクトに関する情報の生成から配布・廃棄までを管理することである。	（　　○　　）

クレームや、事故などの発生した事象の事を、「事故」という。	（　　×　　）

リスク評価とは、リスクが発生した時の影響を考えることで、損失額や緊急性などが評価の対象になる。	（　　○　　）

情報処理業界において、ITサービスの名称などの用語を統一するフレームワークのデファクトスタンダードをITILという。	（　　○　　）

デファクトスタンダードは、「事実上の標準」と訳される。	（　　○　　）

ITサービスの品質契約書の事をHKSという。	（　　×　　）

ステークホルダとは、利害関係者の事である。	（　　○　　）

アローダイアグラムにおいて、最も作業の日数がかかる経路をクリティカル・パスと言う。	（　　○　　）

顧客のニーズに応じて、サービスを提供し、サービス品質を改善させる活動を言う。	（　　○　　）

サービスレベルの管理とは、契約したサービスのレベルが守られているかを計測して持続的な改善を行う事をいう。	（　　○　　）

サービスサポートは、ユーザサポートや、コールセンターと言う名前で呼ばれる。	（　　○　　）

アローダイアグラムとは、作業を矢印で表し、作業のつながりを表したものである。	（　　○　　）

可用性とは、使いたいときに使える状態にしておくことを言う。	（　　○　　）

プロジェクト調達マネジメントでは、物品の購買・入札・見積もり・業者の評価などがその対象になる。	（　　○　　）

フィッシュボーン図とは、作業の項目・日付・予定と実績を図にしてまとめたものである。	（　　×　　）

サービスの運用をサポートする部門の事をサービスサポートと言う。	（　　○　　）

変更管理の手順は、①変更内容の検証、②変更の評価、③変更の承認、④変更作業、⑤変更要求の反映、⑥変更の受付の順番に行う	（　　×　　）

品質管理で有名なマネジメントシステムには、ISO9000やISO14000シリーズなどがある。	（　　○　　）

サービスレベルの維持改善には、特に方法が無いため、思いついた方法を順番にとるようにする。	（　　×　　）

次の質問に当てはまる用語を答えなさい。	（36点　@3点）

サービスを構成するハードウェアを正確に管理する事を何というか。

問題管理で判明した修正方法を構成管理されているシステムに適用するプロセスを何というか。

サービスレベル合意書を英語の略語を使うと何というか。

IT業界のデファクトスタンダードであるITILの英語表記を答えなさい。

サービスレベル管理の品質改善で使われるPDCAのそれぞれの英文字が何の略称であるかと、その意味を答えなさい。

【解答欄】

| （１） | 構成管理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （２） | 変更管理 |  |  |
| （３） | SLA |  |  |
| （４） | Information Technology Infrastructure Library |  |  |
| （５） | 文字 | 英語 | 意味 |
|  | P | Plan | 計測の計画 |
|  | D | Do | ITサービスの提供 |
|  | C | Check | 計測・計測結果の評価 |
|  | A | Act | 改善の検討・実施 |

下記のガントチャートを元に、次の問いに答えなさい。	（15点　@5点）

作業の終了が最も遅れた作業はどれか。

作業開始が最も遅れたものはどれか。

予定外の作業を行い、コストが上がったのは合計何日分になるか。

【解答欄】

① 作業Bと作業F

② 作業F

③ 4日分

サポートサービスのインシデント管理において、行われる手順の順序について空欄を埋めなさい。	（9点　@3点）

| （① 検知と記録 ） | サービスデスクから通知を受け取り、インシデントへの対応に必要な情報を整理する。 |
| --- | --- |
| 分類と初期サポート | インシデントの影響度や緊急度を元に、解決の優先度を判断し、初期サポートを提供する。 |
| （② 調査と診断 ) | 初期サポートで解決できないインシデントを担当者へ引き継ぐ |
| （③ 解決と復旧 ） | 担当者が提示した解決策にてインシデントを解決し、ITサービスを復旧する。 |
| クローズ | 利用者の合意のもとにITサービスを再開する。 |

【解答欄】

① 検知と記録

② 調査と診断

③ 解決と復旧